## Slide 1: テレワーク環境でのコンフリクトを疑似体験するワークショップ
振り返りセッション
Notes: ロールプレイお疲れ様でした。
これから、「テレワーク環境でのコンフリクトを疑似体験するワークショップ」の振り返りセッションをはじめます。

## Slide 2: もくじ
ワークショップのねらい（再掲）
振り返りセッションの概要（再掲）
1回目ロールプレイの振り返り
  ・「振り返りシート」に記入した内容の発表
  ・シナリオとコンフリクトの対処方法の解説
2回目ロールプレイの振り返り
  ・「振り返りシート」に記入した内容の発表
  ・シナリオとコンフリクトの対処方法の解説
テレワークでのカメラオン・オフについて
Notes: 目次は以下の通りです。

## Slide 3: ワークショップのねらい
  情報システムプロジェクトに従事するIT技術者が、コンフリクトを効果的に対処できるようになる。
  テレワーク環境でのコミュニケーションを改善する。
  チーム業務における生産性の向上をはかる。
学習目標
  コンフリクトを疑似体験し、フィードバックを受けることで、自身のコンフリクトへの対処の課題が明らかになる。
  コンフリクトの5つの対処方法を理解する。
  テレワーク環境でカメラを利用した効果的なコミュニケーション方法を習得できる。
期待される効果
Notes: 再掲となりますが
このワークショップを受講する学習目標は
コンフリクトを疑似体験し、参加者同士でフィードバックをし合うことで、自身のコンフリクトへの対処の課題が明らかになります。
コンフリクトの5つの対処方法を理解できます。
テレワーク環境でカメラを利用した効果的なコミュニケーション方法を習得できます。
ワークショップ受講後に期待される効果として
情報システムプロジェクトに従事するIT技術者が、コンフリクトを効果的に対処できるようになる。
テレワーク環境でのコミュニケーションを改善する。
チーム業務における生産性の向上をはかる。
です。

## Slide 4: 振り返りセッションの概要
１） 参加者が、お互いに、1回目振り返りシート、2回目振り返りシートに記載した内容
を紹介し合います。
２） 主催者側から以下を解説します。
          「各ロールに設定されたゴール」の説明
          実施したシナリオにおけるコンフリクトの5つ対処方法の解説
          カメラのオン/オフによるメリットとデメリットの解説
Notes: 振り返りシートに記載した内容をお互いに紹介し、感想などを自由にをお願いします。
そのあと、こちらから今回のそれぞれシナリオの対処方法の一例についてをお話します。
最後に、Webカメラオンとオフのメリットとデメリットについてお話したいと思います。

## Slide 5: 1回目ロールプレイの振り返り
Notes: 1回目ロールプレイの振り返りをはじめます。

## Slide 6: 振り返り共有
振り返りで記載した内容を表示しますので、
順番に１分程度で簡単に振り返りの内容の発表をお願いします。
Notes: 振り返りで記載した内容を表示しますので、
順番に１分程度で簡単に振り返りの内容の発表をお願いします。
まずは[A]さんからお願いします。
次に[B]さんお願いします。
司会補佐メモ：振り返りで記載してもらった内容を画面共有します。

## Slide 7: シナリオAの振り返り
シナリオA：営業が機能追加の約束を取り付けてきた
 | プロジェクトマネジャー 池袋 | 営業 大崎
ロールの ゴール | 会社としての売り上げもあるので、機能追加は対応するが、今回のリリース版ではなく、次以降のリリースに載せたい。 | 今年度の自分や営業組織のボーナスに影響するので、今回のリリースに絶対載せてほしい。
Notes: （このシナリオは一例です。他のシナリオを実施した場合は該当のシナリオの記載をします）
1回目はシナリオAを実演してもらいました。
プロジェクトマネージャーの池袋さんのゴールは、「会社としての売り上げもあるので、機能追加は対応するが、今回のリリース版ではなく、次以降のリリースに載せたい」
営業の大崎さんのゴールは「今年度の自分や営業組織のボーナスに影響するので、今回のリリースに絶対載せてほしい」
でした。

## Slide 8: シナリオ４のコンフリクト対処方法の例
対処方法例 | ①協調 | ②競争 | ③適応 | ④妥協 | ⑤回避
PM | 今回ではなく、次ののリリースに載せるとよい点を説明する。 （品質が上がる、他の機能の追加も検討できるなど) | 約束を取るプロセスがおかしいと営業の要望を断る。 | 無理やり開発者に残業をお願いして機能追加をする。 | 顧客に機能追加のリリース時期を相談にしに行く。 | 営業との話し合いは継続しない。
営業 | 今回のリリースに載せてもらうために、必要なリソース手配を行うので、やってほしいと伝える。 | 無理にでもスケジュールに合わせて機能追加してもらう。 | 顧客に機能追加取りやめを伝える。 | 顧客にリリース時期を調整する相談を一緒にしに行く。 | PMとの話し合いは継続しない。
シナリオ4：営業が機能追加の約束を取り付けてきた
Notes: 今回のシナリオでの対処方法の例をお話しします。
これはあくまでも一例なので、参考程度に聞いていただけばと思います。
PMの池袋さんの対処方法は
協調では「今回ではなく、次ののリリースに載せるとよい点を説明する。 （品質が上がる、他の機能の追加も検討できるなど)」です。
競争では「約束を取るプロセスがおかしいと営業の要望を断る」です。
適応では「無理やり開発者に残業をお願いして機能追加をする」です。
妥協では「顧客に機能追加のリリース時期を相談にしに行く」です。
回避では「営業との話し合いは継続しない」です。
営業の大崎さんの対処方法は
協調では「今回のリリースに載せてもらうために、必要なリソース手配を行うので、やってほしいと伝える」です。
競争では「無理にでもスケジュールに合わせて機能追加してもらう」です。
適応では「顧客に機能追加取りやめを伝える」です。
妥協では「顧客にリリース時期を調整する相談を一緒にしに行く」です。
回避では「PMとの話し合いは継続しない」です。

## Slide 9: 2回目ロールプレイの振り返り
Notes: 続いて2回目ロールプレイの振り返りをはじめます。

## Slide 10: 振り返り共有
振り返りで記載した内容を表示しますので、
順番に１分程度で簡単に振り返りの内容の発表をお願いします。
Notes: 振り返りで記載した内容を表示しますので、
順番に１分程度で簡単に振り返りの内容の発表をお願いします。
まずは[B]さんからお願いします。
次に[A]さんお願いします。
司会補佐メモ：振り返りで記載してもらった内容を画面共有します。

## Slide 11: シナリオCの振り返り
シナリオC：リリース前に機能もれが発覚し機能追加が必要になった
 | プロジェクトマネジャー 池袋 | 開発者 秋葉
ロールの ゴール | 漏れていた機能を1か月後のリリースで間に合わせるよう、社内調整する。何とかして追加開発で間に合わせたい。 | これ以上の作業は残業になるのでしたくない。もし対応するとしても、次期リリースにしたい。
Notes: （このシナリオは一例です。他のシナリオを実施した場合は該当のシナリオの記載をします）
2回目はシナリオCを実演してもらいました。
プロジェクトマネージャーの池袋さんのゴールは、「漏れていた機能を1か月後のリリースで間に合わせるよう、社内調整する。何とかして追加開発で間に合わせたい」
開発者の秋葉さんのゴールは「これ以上の作業は残業になるのでしたくない。もし対応するとしても、次期リリースにしたい」
でした。

## Slide 12: シナリオCのコンフリクト対処方法例
対処方法例 | ①協調 | ②競争 | ③適応 | ④妥協 | ⑤回避
PM | 今回のリリースでの機能追加を目指して、残業で対応してもらうが、代休・評価への反映などの提案をする。 | 漏れたプロセスの責任の１つに開発チームの能力にある。残業で責任をとってもらうことを命令する。 | リリース時期を調整しに行く。 （今回と次回の間でリリースするようにする） | 開発者の意見を納得したうえで、今期での開発をあきらめ、次のリリースとすることを営業・顧客へ伝える。 | 追加開発を別の開発チームへ依頼する。（既存の開発チームの評価は下がり、PMも大幅追加コストで評価が下がる）
開発者 | 機能追加開発はするが、残業はできないので、他の予定されていた作業をリスケできないか、提案する。 | 開発が漏れたプロセスの責任は統括側のプロマネにあることに言及し対応しないことを断固として言い張る。 | リリース時期を調整しに行く。 （今回と次回の間でリリースするようにする） | PMの意見を納得したうえで、残業にて対応する。 | これ以上残業したくないので、プロジェクトから外れる。（転職、他のプロジェクトへの希望など）
シナリオC：リリース前に機能もれが発覚し機能追加が発覚した
Notes: 今回のシナリオでの対処方法の例をお話しします。
これはあくまでも一例なので、参考程度に聞いていただけばと思います。
PMの池袋さんの対処方法は
協調では「今回のリリースでの機能追加を目指して、残業で対応してもらうが、代休・評価への反映などの提案をする」です。
競争では「漏れたプロセスの責任の１つに開発チームの能力にある。残業で責任をとってもらうことを命令する」です。
適応では「リリース時期を調整しに行く。（今回と次回の間でリリースするようにする）」です。
妥協では「開発者の意見を納得したうえで、今期での開発をあきらめ、次のリリースとすることを営業・顧客へ伝える」です。
回避では「追加開発を別の開発チームへ依頼する。（既存の開発チームの評価は下がり、PMも大幅追加コストで評価が下がる）」です。
開発者の開発者さんの対処方法は
協調では「機能追加開発はするが、残業はできないので、他の予定されていた作業をリスケできないか、提案する」です。
競争では「開発が漏れたプロセスの責任は統括側のプロマネにあることに言及し対応しないことを断固として言い張る」です。
適応では「リリース時期を調整しに行く。（今回と次回の間でリリースするようにする）」です。
妥協では「PMの意見を納得したうえで、残業にて対応する」です。
回避では「これ以上残業したくないので、プロジェクトから外れる。（転職、他のプロジェクトへの希望など）」です。

## Slide 13: カメラのオン/オフによるメリットとデメリット
カメラオンにすることで、コンフリクトを解決しやすくなることが期待されます。
しかし、カメラオンをすると自分をよく見せようとして自分が疲弊することがあるという研究もあります。
カメラオフでは、メンバーの多様性を原因とする意見対立を避けるようになり、合意まで時間がかかり、その結果、意思決定の質が悪化するという研究結果があります。
Notes: 今回、2回のロールプレイでカメラのオンオフを切り替えていただいたと思いますが、それぞれのメリット、デメリットについて解説します。
カメラオフでは、メンバーの多様性を原因とする意見対立を避けるようになり、合意まで時間がかかり、その結果、意思決定の質が悪化するという研究結果があります。
カメラオンにすることで、コンフリクトを解決しやすくなることが期待されます。
一方で、Webカメラの利用については、カメラをオンにすることで、画面を意識してコミュニケーションをとることで疲労度が増すという研究もあります。
カメラのオン・オフについては、使用する状況を判断したうえで、活用することが重要です。

## Slide 14: テレワーク環境でのコンフリクトを疑似体験するワークショップ
おわり
ロールプレイ登場人物画像クレジット
http://designalikie.com/anichara/
Notes: 以上で「テレワーク環境でのコンフリクトを疑似体験するワークショップ」を終了します。
今回のワークショップで、コンフリクトの対処方法を理解すること、テレワーク環境でカメラを利用した効果的なコミュニケーション方法を少しでも修得できたと思っていただければ幸いです。
ご参加いただきありがとうございました。